| QUADRO ECONOMICO Ex art. 5 All. I.7 D.Lgs. 36/23 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A) SOMME A BASE DI GARA |  |  |  |
| 1 | Importo lavori a misura/corpo/parte a corpo e parte a misura – soggetti a ribasso comprensivi dei costi della manodopera |  |  |
| 2 | Costi della sicurezza – non soggetti a ribasso |  |  |
| 3 | Importo misure per la prevenzione e la repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 204, co. 6., lett. e) del Codice – non soggetti a ribasso |  |  |
| 4 | Opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale |  |  |
| 5 | Costi della manodopera |  |  |
| 6 | Opzione ex art. 120, co. 9 del Codice ai sensi dell’art. 120 co. 1 lett. a) [EVENTUALE (Togliere se non ricorre) Se prevista la variazione del quinto come forma di opzione in CSA, deve essere quantificato l’importo, pur non necessitando da subito di copertura economica (Parere MIMS 3116/2024).] |  |  |
| Totale somme a base di gara |  |  |  |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE [Per tutte le 18 voci sotto riportate: - Se una voce non ricorre non cancellare la riga, mettere € 0,00 - Se necessario, scomporre ogni singola voce in base al caso specifico] |  |  |  |
| 1 |  | Lavori in amministrazione diretta [LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA + IMPREVISTI definiti entro una soglia compresa tra il 5% ed il 10% dell’importo dei lavori a base di gara] |  |
| 2 |  | Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della S.A. |  |
| 3 |  | Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura del progettista |  |
| 4 |  | Allacciamenti |  |
| 5 |  | Imprevisti [Qui rientrano anche: - il quinto d’obbligo se concepito in CSA come mero vincolo per l'appaltatore in caso di modifiche contrattuali e/o variante in corso d'opera non previste al momento di gara (Parere MIMS 3116/2024); - il premio di accelerazione (art. 126 – obbligatorio per i lavori dal 31/12/2024). LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA + IMPREVISTI definiti entro una soglia compresa tra il 5% ed il 10% dell’importo dei lavori a base di gara] |  |
| 6 |  | Accantonamenti per modifiche ex art. 60 e 120 co. 1, lett. a) |  |
| 7 |  | Acquisizione Aree, immobili o indennizzi |  |
| 8 |  | Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, all’incentivo di cui all’art. 45 |  |
| 9 |  | Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP per personale dipendente, di assicurazione dei progettisti se dipendenti dell’amministrazione, ex art. 2, co. 4, del Codice. nonché per la verifica preventiva della progettazione ex art. 42 del Codice |  |
| 10 |  | Spese ex art. 45, co. 6 e 7 del Codice |  |
| 11 |  | Eventuali spese per commissioni giudicatrici |  |
| 12 |  | Spese per pubblicità | € 0,00 |
| 13 |  | Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 co. 11, del Codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera |  |
| 14 |  | Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici |  |
| 15 |  | Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, ex art. 41, co. 4, del Codice |  |
| 16 |  | Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale [es: Libro V, Tit. II del Codice (es: accordo bonario, arbitrato, collegio consultivo…)] |  |
| 17 |  | Spese per le opere artistiche di cui alla Legge 20 luglio 1949, n. 717 |  |
| 18 |  | IVA ed eventuali altre imposte [Voce da scomporre (sempre rimanendo nella riga 18) per: - aliquota IVA - contributo ANAC - eventuali altre imposte] |  |
| Totale somme a disposizione |  |  |  |
| TOTALE QUADRO A) + QUADRO B) |  |  |  |